Apresentação do Projeto (Etapa 1)

Acesso Móvel a Sistemass de Informação

SnakRestaurant

Nº do grupo: I

Elementos do grupo:

Nº: 2190760	Nome: Claúdio Martins

Nº: 2180699	Nome: Tiago Santos

Torres Vedras, 11 de 2021

Conta Github partilhada:

https://github.com/razorlace13/projeto21-22

Conta Trello partilhada:

https://trello.com/invite/b/tbpgzO8P/3332d83303186356e827d9eb0293fbee/projeto

Índice

Introdução	3

1.	Contextualização do projeto	4

1.1.	Contexto da aplicação	4

1.2.	Objetivos	4

2.	Requisitos	5

2.1.	Opções e Ideias	5

2.2.	Justificação das Opções/Ideias	5

2.3.	Mockups da aplicação	6

3.	Planeamento	8

3.1.	Tarefas a realizar	8

3.2.	Calendarização e distribuição	9

4.	Dificuldades e Soluções	10

4.1.	Apresentação de dificuldades esperadas	10

Conclusão	11

# Introdução

Na conjuntura das cadeiras de Plataformas de Sistemas de Informação, Serviços e Interoperabilidade de Sistemas, Acesso Móvel a Sistemas de Informação e Projeto em Sistemas de Informação, foi proposto aos alunos que desenvolvessem um projeto em grupo, projeto esse que irá ser orientado e gerido em concordância entre estas quatro.

O presente relatório é desenvolvido em contexto da cadeira de Acesso Móvel a Sistemas de Informação.

Relativamente ao tema do nosso projeto, decidimos implementar um conceito de serviço de café/restaurante, compra de produtos, ao qual iremos denominar de SnackRestaurant.

Quanto à atual cadeira, esta terá como papel o desenvolvimento da aplicação móvel do projeto.

Pode-se referir também o facto de que o projeto tem como principal objetivo a consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Resumido executivo, no primeiro ponto é expressa a Contextualização do projeto em que falamos a cerca do contexto da aplicação e do objetivo da mesma. No segundo ponto trabalhamos os Requisitos, na forma de opções e ideias, tal como mostramos os mockups da aplicação. No contexto do terceiro ponto, mencionamos o Planeamento de todo o desenvolvimento do projeto, que se estende em tarefas a realizar, e também, na calendarização e distribuição das mesmas. Por fim, na forma de Dificuldades e Soluções, apresentamos o quarto ponto em que exploramos sucintamente a apresentação de dificuldades esperadas e respetivas soluções. Após estes quatro pontos, apresentamos também uma Conclusão que resume esta primeira fase de desenvolvimento de SnackRestaurant.

# Contextualização do projeto

## Contexto da aplicação

Em conjuntura das cadeiras de Plataformas de Sistemas de Informação, Serviços e Interoperabilidade de Sistemas, Acesso Móvel a Sistemas de Informação e Projeto em Sistemas de Informação, foi nomeado aos alunos que desenvolvessem um projeto em grupo, projeto esse que irá ser orientado e gerido em concordância entre estas quatro.

O atual relatório é desenvolvido em contexto da cadeira de Acesso Móvel a Sistemas de Informação, e tal como nas restantes cadeiras o projeto é de tema único que engloba todas e este mesmo é de livre escolha. Quanto à presente cadeira, esta terá como papel o desenvolvimento da aplicação móvel do projeto. Com isto, pretende-se também que o desenvolvimento do processo de software utilize uma metodologia ágil. Pode-se referir também o facto de que o projeto tem como principal objetivo a consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Todo o projeto será desenvolvido com a separação de tarefas em sprints a serem geridas pelo grupo.

Relativamente ao tema do nosso projeto, decidimos implementar um conceito de serviço de café/restaurante, compra de produtos, ao qual iremos denominar de SnackRestaurant.

## Objetivos

O SnacRestaurant tem como foco a simplificação do atendimento ao cliente de um dado estabelecimento.

Para que tal aconteça, iremos desenvolver uma plataforma segura onde os clientes poderão efetuar os pedidos de acordo com o cardápio apresentado.

Pra que isto tenha efeito, pretende-se desenvolver uma aplicação para facilitar a gestão da confeção dos pedidos de clientes de um dado estabelecimento.

Na aplicação o cliente pode escolher quais serão os produtos que pretende, a sua quantidade e a mesa onde se encontram. Na aplicação pode consultar preços e adicionar os produtos ao carrinho, procede-se ao pagamento e o pedido é comunicado aos colaboradores do estabelecimento para consequente confeção e posterior entrega na mesa indicada.

É pretendido uma aplicação na qual os clientes, irão fazer o registo de Username, NIF e telefone.

Estas informações irão ser armazenadas na sua totalidade na base de dados da aplicação gerida pela empresa, de modo a facilitar o pedido de serviços mais do que uma vez pelo mesmo cliente registado.

# Requisitos

## Opções e Ideias

No desenvolvimento da aplicação, devem ser especificados o tipo de requisitos e justificar a conformidade dos requisitos obrigatórios estabelecidos na proposta de projeto fornecida pelo professor da cadeira.

Ao analisarmos os objetivos propostos e os objetivos práticos que o desenvolvimento da aplicação requer, deparámo-nos com os seguintes requisitos:

- Autenticar um utilizador já registado no sistema;

- Guardar a chave pública do cliente;

- Validar as assinaturas do cliente;

- Autenticar-se no servidor fornecendo as credenciais;

- Receber ligações de cliente;

- Um cliente para dispositivo móvel;

- Uma base de dados relacional ou SQLite de suporte às restantes componentes;

- A aplicação deverá ter, no mínimo, 6 atividades (Activity e/ou Fragment) e um máximo recomendado de 10 atividades (Activity e/ou Fragment);

- Algumas funcionalidades têm de ser implementadas/apresentadas através de fragmentos;

- No mínimo, 4 das funcionalidades implementadas têm de aceder ao webservice para realização das operações CRUD (inserir, consultar, alterar e remover) sobre os dados;

- No mínimo, 1 das atividades implementadas deve permitir introdução de dados pelo utilizador;

- No mínimo, 1 das atividades implementadas deve ser construída de forma dinâmica, com os dados obtidos do webservice;

- É obrigatório o registo de dados em ficheiros locais (shared preferences) e em base de dados SQL local (ex.: cache de informação);

- O acesso aos recursos do webservice não pode bloquear a interface gráfica;

- Será valorizada a utilização de planeamento, regras para coordenação entre elementos do grupo e implementação que siga as boas práticas (utilização de padrão MVC, comentários, etc.).

Posto isto, podemos analisar estes requisitos e organizá-los respetivamente entre requisitos funcionais e não funcionais, como podemos notar nos pontos seguintes.

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais são todos aqueles que descrevem funcionalidades e serviços do sistema, o comportamento que o sistema deve realizar ou suportar, apresentamos três tabelas, os requisitos do website, os requisitos da aplicação móvel e os requisitos da API, apresentados de seguida.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticação - Autenticar-se no servidor fornecendo as credenciais; | Alta |
| RF-02 | Comunicação - Receber ligações de cliente; | Alta |
| RF-03 | Armazenamento - Guardar a chave pública do cliente; | Alta |
| RF-04 | Autenticação II - Autenticar um utilizador já registado no sistema; | Alta |
| RF-05 | Validação - Validar as assinaturas do cliente; | Alta |
| RF-06 | CRUD - No mínimo, 4 das funcionalidades implementadas têm de aceder ao webservice para realização das operações CRUD sobre os dados; | Alta |
| RF-07 | Cliente - Um cliente para dispositivo móvel; | Alta |

Requisitos não funcionais

Requisitos Não Funcionais de Usabilidade (Usability) – foca-se na perspetiva da interação com o utilizador (facilidade de uso).

Tabela 2 - Requisitos não Funcionais de Usabilidade

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-USA-01 | Atividades - A aplicação deverá ter, no mínimo, 6 atividades e um máximo recomendado de 10 atividades; | Alta |
| RNF-USA-02 | Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes - os elementos devem ser organizados de forma semelhante entre páginas; | Média |
| RNF-USA-03 | Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly – Devem ser fáceis de usar e apresentar a informação com o número de cliques mínimo; | Alta |
| RNF-USA-04 | O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo – O layout deve ser apresentado de forma a dar a entender ao utilizador as ações disponíveis através de elementos como botões, mensagens ou erros; | Média |
| RNF-USA-05 | O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural; | Alta |
| RNF-USA-06 | Fragmentos - Algumas funcionalidades têm de ser implementadas/apresentadas através de fragmentos; | Alta |
| RNF-USA-07 | CRUD - No mínimo, 1 das atividades implementadas deve permitir introdução de dados pelo utilizador; | Alta |
| RNF-USA-08 | Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage de qualquer parte da aplicação, bem como devem ter disponíveis no menu principal uma ligação para as principais páginas da aplicação; | Média |

Requisitos Não Funcionais de Fiabilidade (Reliability) – Representa a habilidade do software de se comportar de forma consistente e aceitável para o utilizador, sendo também a probabilidade e percentagem do software funcionar sem falhas para um período específico.

Tabela 3 - Requisitos não Funcionais de Fiabilidade

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-FIA-01 | A aplicação deve ser o mais modular possível, para que seja fácil a adição de novas funcionalidades; | Média |
| RNF-FIA-02 | A aplicação deve suportar atualizações; | Alta |
| RNF-FIA-03 | A aplicação deve estar apta a adaptar-se ao aumento do uso (usage) e a lidar com mais dados à medida que o tempo progride; | Alta |
| RNF-FIA-04 | CRUD - No mínimo, 4 das funcionalidades implementadas têm de aceder ao webservice para realização das operações CRUD sobre os dados; | Alta |
| RNF-FIA-05 | A aplicação deve ter um tempo de resposta baixo (até 3 segundos) e todas as ações devem ser processadas instantaneamente; | Alta |
| RNF-FIA-06 | Acesso - O acesso aos recursos do webservice não pode bloquear a interface gráfica; | Alta |

Requisitos Não Funcionais de Segurança (Security) – Estes requisitos definem como o sistema se encontra protegido ou como deve ser efetuado o acesso ao sistema.

Tabela 4 - Requisitos não Funcionais de Segurança

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-SEG-01 | Comunicações - Tornar todas as comunicações o mais seguras possível; | Alta |
| RNF-SEG-02 | Anti-hacking – A aplicação deve estar protegida contra ataques exteriores; | Alta |
| RNF-SEG-03 | Cópia de segurança – A aplicação deve ser capaz de guardar uma cópia local das mensagens e ficheiros enviados e recebidos pelos clientes; | Alta |

Requisitos Não Funcionais de Eficiência (Performance) – definem o quão bem o sistema lida com capacidade, taxa de transferência e tempo de resposta (desempenho, espaço, tempo).

Tabela 5 - Requisitos não Funcionais de Eficiência

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-EFI-01 | Taxa de resposta de envio – Deve conseguir apresentar de imediato as comunicações enviadas pelo cliente; | Alta |
| RNF-EFI-02 | Taxa de resposta de receção – Deve conseguir apresentar as comunicações recebidas numa fração de segundos; | Alta |
| RNF-EFI-03 | Registo de Dados - É obrigatório o registo de dados em ficheiros locais e em base de dados SQL local; | Alta |
| RNF-EFI-04 | CRUD - No mínimo, 1 das atividades implementadas deve permitir introdução de dados pelo utilizador; | Alta |

Requisitos Não Funcionais de Disponibilidade (Availability) – Estes definem o tempo de funcionamento do sistema, o tempo que leva para reparar uma falha e o tempo entre ciclos.

Tabela 6 - Requisitos não Funcionais de Disponibilidade

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-DIS-01 | Atualizações - A aplicação deve estar sempre pronta a obedecer ao seu normal funcionamento, mesmo na ocorrência de atualizações; | Alta |
| RNF-DIS-02 | Erros e Bugs – De maneira a evitar erros e bugs a equipa deve conseguir editar a aplicação a qualquer momento sem grandes oportunos à utilização normal por parte do utilizador; | Alta |

Requisitos Não Funcionais de Ambiente (Portability) – especificam o ambiente operacional do sistema (capacidade de adaptação).

Tabela 7 - Requisitos não Funcionais de Ambiente

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-AMB-01 | Ambiente I - A aplicação deve correr em sistema operativo Android; | Alta |
| RNF-AMB-02 | Ambiente II - Uma aplicação Web composta por Front-office e BackOffice; | Alta |
| RNF-AMB-03 | Ambiente III – A aplicação deve correr em sistemas compatíveis com todos os sistemas operativos; | Alta |
| RNF-AMB-04 | Base de Dados - Uma base de dados relacional ou NoSQL; | Alta |
| RNF-AMB-04 | API - Uma API de serviços HTTP; | Alta |

Requisitos Não Funcionais de Desenvolvimento (Implementation) – indicam restrições ao uso de ferramentas ou linguagens de programação; ou do desenvolvimento do projeto em si; standards.

Tabela 8 - Requisitos não Funcionais de Desenvolvimento

| # ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RNF-DES-01 | Equipa - Será valorizada a utilização de planeamento, regras para coordenação entre elementos do grupo e implementação que siga as boas práticas; | Alta |
| RNF-DES-02 | Indentação - Todos os ficheiros da aplicação devem conter o código devidamente indentado; | Alta |
| RNF-DES-03 | Deadline - O tempo de desenvolvimento do projeto não deve ultrapassar a data de 24 de Janeiro de 2022; | Alta |
| RNF-DES-04 | Linguagem - As tecnologias obrigatórias devem consistir em Java, PHP, HMTL; | Alta |
| RNF-DES-05 | Relatório - No final do projeto deverá ser entregue o respetivo relatório com todos os requisitos desenvolvidos; | Alta |
| RNF-DES-06 | Entrega final I - No final do projeto deverá ser entregue a aplicação a funcionar devidamente; | Alta |
| RNF-DES-07 | Entrega Final II - No final do projeto deverá ser entregue o website a funcionar devidamente; | Alta |
| RNF-DES-08 | Entrega Final II - No final do projeto deverá ser entregue a API a funcionar devidamente. | Alta |

## Justificação das Opções/Ideias

Figura 1- Mockup, Login

Este layout é o responsável por efetuar o login, em que o utilizador coloca as suas credenciais de acesso, que serão o email e a password.

Requisitos associados:

- RF-01 - Autenticação

- RF-02 - Comunicação

- RF-03 - Armazenamento

- RF-04 – Autenticação

- RF-05 - Validação

- RF-07 – Cliente

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

Figura 2-Mockup, Registo

Por sua vez, este layout será o responsável pelo registo de um novo utilizador, em que o mesmo cria as suas credenciais de futuro acesso, que serão o email e a password, tal como preencher os seus dados pessoais tais como o Username, a NIF e o contacto telefónico e selecionar o botão criar conta.

Requisitos associados:

- RF-02 - Comunicação

- RF-03 - Armazenamento

- RF-07 – Cliente

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

Após o registo e o login, o utilizador irá conseguir aceder à área reservada para utilizadores, em que irá aparecer a pagina home para navegação das restantes.

Neste menu, há a possibilidade de se aceder ao cardápio, perfil e carrinho de compras.

Também irá ser possível o acesso ao logout da aplicação.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RF-06 – CRUD

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF-USA-06 – Fragmentos

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 3-Mockup, barra de navegação

Após o registo e o login, o utilizador irá conseguir aceder à área reservada para utilizadores, em que irá aparecer o menu no formato de bottom navigationView.

Neste menu, há a possibilidade de se aceder ao cardápio, perfil e carrinho de compras.

Também irá ser possível o acesso ao logout da aplicação.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RF-06 – CRUD

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF-USA-06 – Fragmentos

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 4-Mockup, preçário

Esta será a estrutura esperada do cardápio, sendo estes os produtos.

Apresenta também o botão de adicionar, que nos irá permitir adicionar ao carrinho.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

Figura 5 - Página de Lista de Arranjos

RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 6-Mockup, interface do utilizador

Nesta atividade, perfil, possibilita-nos consultar e editar e ver os dados do utilizador.

Permite-nos também levar para a pagina do histórico de compras.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 7-Mockup, Histórico de compras

Nesta atividade, histórico de compras, possibilita-nos consultar as compras já realizadas pelo utilizador.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 8-Mockup, Histórico de compras (consumo da compra)

Nesta atividade, como dito anteriormente, possibilita-nos consultar o consumo de cada compra já realizada pelo utilizador.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF-USA-06 – Fragmentos

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 9-Mockup, Carrinho de compras

Nesta atividade, carrinho de compras, possibilita-nos consultar e editar a quantidade, eliminar o produto do carrinho e consultar o valor individual.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

Figura 10-Mockup, Carrinho de compras(final)

Nesta atividade, como na anterior, possibilita-nos selecionar a mesa e consultar o valor final.

Requisitos associados:

- RF-02 – Cliente

- RNF-USA-01 – Atividades

- RNF-USA-02 - Todas as páginas da aplicação devem ser consistentes

- RNF-USA-03 - Todas as páginas da aplicação devem ser user-friendly

- RNF-USA-04 - O layout das páginas da aplicação deve ser intuitivo

- RNF-USA-05 - O conteúdo deve ser mostrado de uma forma lógica e natural

- RNF -USA-08 - Os utilizadores devem conseguir navegar sempre para a homepage

- RNF-FIA-02 - A aplicação deve ser o mais modular possível

## Mockups da aplicação

# Planeamento

## Tarefas a realizar

Conforme as tarefas a realizar, após a análise das mesmas, foram organizadas em três grupos, tal como podemos notar nos pontos seguintes.

Desenvolvimento da User Interface:

- Desenvolvimento de Mockups;

- Construção e desenvolvimento das atividades em AndroidStudio com base nos Mockups;

- Ajuste das atividades de modo a corresponderem com os requisitos.

Desenvolvimento de Documentos e Outros:

- Criação do repositório em formato GitHub e project planning no formato de Trello;

- Elaboração da Proposta de Projeto;

- Criação da Base de Dados;

- Criação do Diagrama Relacional;

- Relatório de 1ª Fase;

- Apresentação de 1ª Fase – Formato PowerPoint;

- Relatório de 2ª Fase - Final;

Desenvolvimento de Requisitos:

- Requisitos Funcionais - Autenticação I;

- Requisitos Funcionais - Autenticação II;

- Requisitos Funcionais – Comunicação;

- Requisitos Funcionais – Armazenamento;

- Requisitos Funcionais – Validação;

- Requisitos Funcionais – CRUD;

- Requisitos Funcionais – Cliente;

- Requisitos Não Funcionais de Usabilidade;

- Requisitos Não Funcionais de Fiabilidade;

- Requisitos Não Funcionais de Segurança;

- Requisitos Não Funcionais de Eficiência;

- Requisitos Não Funcionais de Disponibilidade;

- Requisitos Não Funcionais de Ambiente;

- Requisitos Não Funcionais de Desenvolvimento.

## Calendarização e distribuição

Comparativamente à calendarização e distribuição das tarefas, após planeamento, chegámos à distribuição de sprints, que totalizam 14. Nos pontos seguintes poderemos analisar, com as respetivas tarefas distribuídas entre elementos do grupo.

Sprint 1

Datas – De 04/10/2021 a 11/10/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Desenvolvimento de Mockups – Cláudio e Tiago;

- Elaboração da Proposta de Projeto – Cláudio e Tiago;

- Criação do Diagrama Relacional – Cláudio e Tiago;

- Criação da Base de Dados – Cláudio e Tiago;

- Criação do repositório em formato GitHub e project planning no formato de Trello – Cláudio e Tiago;

Sprint 2

Datas – De 11/10/2021 a 17/10/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Início da construção e desenvolvimento das atividades em AndroidStudio com base nos Mockups - Cláudio;

- Ajuste das atividades de modo a corresponderem com os requisitos – Cláudio e Tiago;

- Finalização da Base de Dados – Cláudio e Tiago;

- Início do Relatório de 1ª fase – Tiago;

Sprint 3

Datas – De 18/10/2021 a 25/10/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Continuação do Desenvolvimento das atividades em AndroidStudio com base nos Mockups – Cláudio e Tiago;

Sprint 4

Datas – De 24/10/2021 a 31/10/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Continuação do Desenvolvimento das atividades em AndroidStudio com base nos Mockups – Cláudio e Tiago;

- Desenvolvimento de requisitos:

  - Autenticação I e II – Cláudio;

  - Comunicação – Tiago;

Sprint 5

Datas – De 01/11/2021 a 07/11/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Realização das funcionalidades das atividades em AndroidStudio com base nos Mockups – Cláudio e Tiago;

- Relatório de 1ª Fase – Cláudio e Tiago;

- Apresentação de 1ª Fase – Formato PowerPoint – Cláudio e Tiago;

- Desenvolvimento de requisitos:

  - Armazenamento – Cláudio;

  - Validação – Tiago;

  - CRUD – Cláudio e Tiago;

Sprint 6

Datas – De 08/11/2021 a 14/11/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Desenvolvimento de requisitos:

  - CRUD – Cláudio e Tiago;

  - Cliente – Cláudio;

- Início da Conexão da API à Aplicação Móvel – Tiago;

Sprint 7

Datas – De 15/11/2021 a 21/11/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Continuação do Desenvolvimento e respetiva Programação das atividades em AndroidStudio com base nos Mockups – Cláudio e Tiago;

- Desenvolvimento dos Requisitos Não Funcionais de Usabilidade – Cláudio e Tiago;

- Término da Conexão da API à Aplicação Móvel – Cláudio e Tiago;

Sprint 8

Datas – De 22/11/2021  a 28/11/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Início do desenvolvimento dos Requisitos Não Funcionais de Fiabilidade – Cláudio e Tiago;

- Início do desenvolvimento dos Requisitos Não Funcionais de Segurança – Cláudio e Tiago;

Sprint 9

Datas – De 29/11/2021  a 05/12/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Início do desenvolvimento dos Requisitos Não Funcionais de Eficiência – Cláudio e Tiago;

- Início do desenvolvimento dos Requisitos Não Funcionais de Disponibilidade – Cláudio e Tiago;

Sprint 10

Datas – De 06/12/2021  a 12/12/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Término do desenvolvimento dos requisitos – Cláudio;

- Início de Testes ao Software – Cláudio e Tiago;

Sprint 11

Datas – De 13/12/2021 a 19/12/2021

Tarefas e respetivo elemento:

- Testes ao Software – Cláudio e Tiago;

- Atualização de Relatório para Relatório Final – Cláudio e Tiago;

- Correção de Erros e Bugs – Cláudio e Tiago;

Sprint 12

Datas – De 02/01/2022 a 09/01/2022

Tarefas e respetivo elemento:

- Testes ao Software – Cláudio e Tiago;

- Atualização de Relatório Final – Cláudio e Tiago;

- Correção de Erros e Bugs – Cláudio e Tiago;

Sprint 13

Datas – De 10/01/2022 a 20/01/2022

Tarefas e respetivo elemento:

- Testes Finais de Software – Cláudio e Tiago;

- Finalização do Relatório Final – Cláudio e Tiago;

- Correção de últimos Erros e Bugs – Cláudio e Tiago;

Sprint 14

Datas – De 23/01/2022 a 27/01/2022

Tarefas e respetivo elemento:

- Entrega Final de Projeto e respetiva Defesa – Cláudio e Tiago;

# Dificuldades e Soluções

## Apresentação de dificuldades esperadas

Relativamente às dificuldades, no decorrer do desenvolvimento da aplicação, tal como as que consideramos que teremos, reunimos os seguintes aspetos:

- Desenvolvimento de layouts: Planeamento de layouts e execução em android.

- Desenvolvimento no código: Mesmo com as bases que fomos adquirindo nas aulas, encontrámos algumas barreiras que dificultaram início, sendo que nos falta algumas bases sobre o Android Studio.

- Ligação à API: Mesmo com as bases que fomos adquirindo nas aulas, tivemos ainda algumas dificuldades para certos pedidos.

- Barreira no Desenvolvimento de Diversas Funcionalidades: Por falta de conhecimento.

  - Propostas de soluções

Após a análise das dificuldades esperadas, propomos as seguintes soluções:

- Desenvolvimento de layouts: Pesquisa em outras aplicações, vários desenhos e planeamento.

- Desenvolvimento no código: Ajuda prestada por parte do professor da cadeira, procura ativa na internet por meio de comunidades de programação e vídeos e apoio e colaboração de colegas da mesma UC.

- Ligação à API: Ajuda prestada por parte do professor da cadeira, procura ativa na internet por meio de comunidades de programação e vídeos e apoio e colaboração de colegas da mesma UC.

- Barreira no Desenvolvimento de Diversas Funcionalidades: Pesquisa ativa na internet por meio de comunidades de programação e vídeos.

# Conclusão

Com a elaboração deste projeto, cujo objetivo foi o desenvolvimento de uma aplicação móvel com fim de implementar um sistema de gestão de pedidos de um estabelecimento, consegui alcançar os requisitos propostos e os meus objetivos.

Apesar de algumas dificuldades iniciais, sinto que com o decorrer das aulas consegui trabalhar de acordo o esperado e por fim finalizar o projeto.

Consegui adquirir os conhecimentos suficientes para a criação de uma aplicação móvel e consequentemente consolidei estes mesmos conhecimentos ao desenvolver o projeto.

- Fontes